УТВЕРЖДЕНО

Приказом генерального директора ОАО «ДК Московского района»

№ 163/2 от 18.06.2012

с изменениями, внесенными

Приказом генерального директора ОАО «ДК Московского района»

№194 от 10.07.2012

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса №2/12 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

г.Нижний Новгород

2012

- Общие положения

  - Предметом настоящего конкурса является право заключения договоров подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту:

| Адрес многоквартирного дома | Вид работ | Объем работ | Начальная (максимальная) цена договора подряда, руб., в т.ч. НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | кол-во |  |
| Лот № 1 |
| Куйбышева, 6 | Ремонт системы электроснабжения | м.п. | 1854 | 498370 |
| Клюева, 3 | Ремонт системы электроснабжения | м.п. | 557 | 128174 |
| Орлова Павла, 5 | Ремонт системы электроснабжения | м.п. | 1640 | 443599 |
| Шаляпина, 6 | Ремонт системы электроснабжения | м.п. | 1560 | 415904 |
| Итого по лоту № 1 |  |  |  | 1 486 047 |
| Лот №2 |
| Пырская, 15 | Устройство выгребных ям | шт. | 2 | 158630 |
| Фрезеристов , 4 | Устройство выгребных ям | шт. | 1 | 75704 |
| Ягодная, 5 | Устройство выгребных ям | шт. | 1 | 75704 |
| Итого по лоту № 2 |  |  |  | 310 038 |
| Лот №3 |
| 50 лет Победы, 8 | Ремонт кровли | м2 | 418 | 332677 |
| Никонова, 19 | Ремонт кровли | м2 | 1454 | 1096705 |
| Сормовское ш., 2 | Ремонт кровли | м2 | 1110 | 967958 |
| Фрезеристов, 3 | Ремонт кровли | м2 | 350 | 239435 |
| Итого по лоту №3 | 2 636 775 |
| Лот №4 |
| Рябцева, 24 | Ремонт кровли | м2 | 606 | 592612 |
| Московское ш.209 | Ремонт кровли | м2 | 1023 | 1016079 |
| Московское ш.211 | Ремонт кровли | м2 | 943 | 1024940 |
| Итого по лоту №4 |  |  |  | 2 633 631 |
| Лот №5 |
| Мечникова, 52 | Ремонт кровли | м2 | 488 | 430291 |
| Мечникова, 54 | Ремонт кровли | м2 | 488 | 430291 |
| Мечникова, 58 | Ремонт кровли | м2 | 488 | 435143 |
| Чаадаева, 27 | Ремонт кровли | м2 | 396,2 | 325842 |
| Чаадаева, 8 | Ремонт кровли | м2 | 853 | 687881 |
| Черняховского, 3 | Ремонт кровли | м2 | 1016 | 772812 |
| Итого по лоту № 5 |  |  |  | 3 082 260 |
| Лот №6 |
| Мечникова ,77 | Ремонт стояков ГВС | М2 | 894 | 1264057 |
| Мечникова, 77 | Ремонт стояков ХВС | М2 | 641,5 | 602148 |
| Итого по лоту №5 | 1 866 205 |

  - Заказчиком является: Открытое акционерное общество «Домоуправляющая Компания Московского района».

  - Организатором конкурса является: Открытое акционерное общество «Домоуправляющая Компания Московского района».

  - Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: 603047, г.Нижний Новгород, ул.Люкина, д.3, часы работы с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00.

  - Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 09 часов 00 минут «24» июля 2012 года по адресу: 603047, г.Нижний Новгород, ул.Люкина, д.3. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

  - Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте www.dukmnn.ru не позднее, чем за 30 дней до даты проведения конкурса.

  - Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки.

  - Участники конкурса должны перечислить сумму в размере 3 % от начальной цены лота до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

Получатель: ОАО «ДК Московского района»

ОГРН 1055236075520

ИНН 5259047735

КПП 525901001

Наименование банка – Нижегородский филиал «Гарантия» ОАО  «АКБ Саровбизнесбанк» г. Н. Новгорода

БИК банка 042282710

Расчетный счет получателя – 40702810800000001689

Корреспондентский счет – 30101810400000000710

  - Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.dukmnn.ru в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

  - Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 8 к настоящей конкурсной документации в течение десяти рабочих дней с даты опубликования результатов конкурса отдельно по каждому адресу, указанному в лоте.

  - Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Белоруков Александр Валентинович, тел.279-82-12, факс 279-41-12, e-mail secretar@dukmnn.ru.

- Требования к участникам конкурса.

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

  - Соответствие участников конкурса требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющимися предметом конкурса;

  - Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

  - У участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе;

  - Участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

  - Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292, а также отсутствие участника в реестре недобросовестных подрядных организаций, который ведется государственной жилищной инспекцией Нижегородской области.

  - В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

- Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе.

  - Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

    - Опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

    - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;

    - Документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки;

    - подрядчика на объектах-аналогах и  соответствие квалификационным требованиям;

    - Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей) (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2. настоящей конкурсной документации);

    - Организационно-штатное расписание организации и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к настоящей конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

    - Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

    - Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке лица на учет в налоговом органе;

    - Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

    - Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

    - Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе;

  - Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

  - Заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт  вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

  - Заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.4 настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует заявку или изменение в заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

  - Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная заявка возвращается организатором конкурса участнику конкурса в нераспечатанном виде.

  - Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником конкурса как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над заявкой.

- Обеспечение заявки.

  - Для участия в конкурсе участник конкурса обязан представить обеспечение заявки  в размере, указанном в пункте 1.8 настоящей конкурсной документации.

  - Обеспечение заявки не возвращается Заказчиком в следующих случаях:

    - Участник отозвал свою заявку после процедуры вскрытия конвертов;

    - Участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

    - Участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

  - Обеспечение заявки возвращается:

    - Участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со  дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

    - Победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

    - Участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

    - Участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем.

- Процедура проведения конкурса

  - Любой участник конкурса до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.11 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

  - Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять рабочих дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 рабочих дней с первоначально назначенной даты вскрытия конвертов.

  - После вскрытия конвертов, полученные заявки проходят процедуру рассмотрения комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

    - Отсутствие подписи уполномоченного лица в заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать заявку;

    - Предоставление участником неполного комплекта документов, установленного пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

    - Несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

    - Превышение цены заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

    - Предоставление участником в заявке недостоверных сведений.

  - Комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

  - Заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

- Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.

  - Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, комиссия осуществляет оценку зарегистрированных заявок по следующим трем критериям:

а)	цена договора: максимальное количество баллов – 30;

б)	cрок выполнения работ: максимальное количество баллов – 20;

в)	квалификация участника: максимальное количество баллов – 50.

  - Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)	опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)	квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)	отзывы от заказчиков по выполнению капитального ремонта.

  - Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

  - Оценка заявок проводится комиссией в следующей последовательности:

    - Ранжирование заявок по критериям «цена договора» (с учетом льгот, предусмотренных пунктом 7 настоящей конкурсной документации) и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

    - Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицей 1.

В таблице 1 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Бальная оценка ранжированных заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ»

| № | Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Цена договора | 30 | 1 | 30 |
|  |  |  | 2 | 27 |
|  |  |  | 3 | 24 |
|  |  |  | 4 | 21 |
|  |  |  | 5 | 18 |
|  |  |  | 6 | 15 |
|  |  |  | 7 | 12 |
|  |  |  | 8 | 9 |
|  |  |  | 9 | 6 |
|  |  |  | 10 | 3 |
|  |  |  | 11 и более | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II | Срок выполнения работ | 20 | 1 | 20 |
|  |  |  | 2 | 18 |
|  |  |  | 3 | 16 |
|  |  |  | 4 | 14 |
|  |  |  | 5 | 12 |
|  |  |  | 6 | 10 |
|  |  |  | 7 | 8 |
|  |  |  | 8 | 6 |
|  |  |  | 9 | 4 |
|  |  |  | 10 | 2 |
|  |  |  | 11 и более | 0 |

    - Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

| № | Подкритерии | Показатель подкритерия (ед.) | Количество штрафных баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опыт работы: количество успешно завершенных объектов аналогов* за последние 3 года, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами | Более 10 | 0 |
|  |  | 5- 10 | 5 |
|  |  | 4 - 5 | 10 |
|  |  | 2 - 3 | 15 |
|  |  | 1 | 20 |
|  |  | 0 | 25 |
| 2 | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала**) | 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в орга-низации более 2 лет | 0 |
|  |  | 2 и более с опытом работы более 5 лет | 5 |
|  |  | в остальных случаях | 10 |
| 3 | Отзывы от заказчиков по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов по объектам аналогам с привлечением бюджетных средств | Более 3 | 0 |
|  |  | 2 - 3 | 5 |
|  |  | 1 | 10 |
|  |  | 0 | 15 |

* Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

В таблице 2 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 30, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

    - Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

    - Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости – по критерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

- Льготы отдельным категориям участников

  - При ранжировании участников конкурса по критерию «Цена договора» отдельным категориям участников может быть предоставлена льгота. Данная льгота заключается в том, что при ранжировании используется цена договора, уменьшенная на 5 % от цены договора, предложенной участником конкурса. При этом в случае победы участника в конкурсе договор подряда заключается с ним по цене, указанной в заявке.

  - Указанная в пункте 7.1. льгота предоставляется участникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Чтобы воспользоваться льготой участник конкурса должен указать в соответствующей графе заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием или средним предприятием, и приложить подтверждающие документы (средняя численность работников за предшествующий календарный год, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость).

  - Указанная в пункте 7.1. льгота также предоставляется участникам конкурса, являющимся местными участниками.

Местным участником признается организация, зарегистрированная в муниципальном образовании «город Нижний Новгород», в котором расположен объект капитального ремонта. Для того чтобы воспользоваться льготой, участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является местным участником.

  - Пересчет цен предложений участников, подтвердивших свое право на льготу, осуществляется комиссией в ходе оценки заявок, и подсчет баллов по критерию «Цена договора» производится с учетом произведенного пересчета. Если участник имеет право на льготу по двум основаниям,  льгота предоставляется только по одному из указанных оснований (льготы не суммируются).

Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1.	Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

- Электронный адрес участника ____________________________

- Участник ____________________ плательщиком налога на  добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты

НДС в случае наличия.

- Участник ___________________________ выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624

- Право на льготы

  - Участник является ______________________________________

(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Средняя численность работников за предшествующий календарный год | человек |  |
| Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость | рублей |  |
| Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год | рублей |  |

  - Участник является местным предприятием и имеет право на льготу ____________________________________________________________

(да/нет)

6.	Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

7.	Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

8.	Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| № | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | Рубли |  |
| 2. | Срок выполнения работ | Календарные дни с даты начала работ |  |

- Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

| № | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опыт работы: | шт. |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последние 3 года, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |  |  |
| 2 | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | человек |  |
|  | с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет |  |  |
|  | - с опытом работы более 5 лет |  |  |
| 3 | Отзывы от заказчиков по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов по объектам аналогам с привлечением бюджетных средств | шт. |  |

#### Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ______________

#### _______________________________________________________рублей,

#### _____________________________________________________________

#### (дата, номер платежного поручения)

#### Обеспечение конкурсной заявки просим возвратить на счет

#### _____________________________________________________________(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

#### Нами были представлены ранее в составе конкурсной заявки на участие в конкурсе

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

#### документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав конкурсной заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью _____________________________________

(наименование участника)

в лице __________________________________________________________________

(должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании _________________________________________

(устава, положения и т.п.), уполномочивает _____________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа,

удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

__________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _______________________.

Подпись _________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов,

имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы не менее 5 лет

| № | ФИО | Должность в организации | Стаж работы в отрасли | Стаж работы в компании | Название учебного заведения и год окончания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: ________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

- Копия паспорта в количестве ____ шт.

- Копия диплома в количестве ____ шт.

- Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Форма

Договор подряда № ________________________
на выполнение работ по капитальному ремонту

общего имущества многоквартирного дома

город Нижний Новгород                                                          «____» ___________ 2012 года

Открытое акционерное общество «Домоуправляющая Компания Московского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гундорова А.М., действующего на основании  Устава с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора, утвержденной Заказчиком сметной документацией, выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанных в         п 1.2. настоящего Договора.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет  _______________________________ рублей, в т.ч. НДС 18%..

Стоимость по видам работ составляет:

| Адрес | Вид капитального ремонта | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |

1.3. Указанная в п. 1.2. стоимость работ увеличению не подлежит, кроме случаев изменения объема работ по согласованию Сторон.

1.4. Срок выполнения работ составляет ___________________________ дней.

1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в п.1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все неполадки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательства уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в п.1.2. Договора, в сроки и в порядке, определенном настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является __________________________

2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является поручительство владельца компании-подрядчика. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является поручительство владельца компании-подрядчика, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере не более 30 % от стоимости, указанной в п. 1.2. Договора, выплачивается в ______________ срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в  течение 45 календарных дней с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2. Возможны промежуточные платежи в виде оплаты суммы окончательной стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ после сдачи любого из объектов, указанных в п. 1.2. Договора, на основании подписанных в установленном Договором порядке акта выполненных работ по форме КС-2 и справки КС-3. Суммы выплаченных аванса и промежуточных платежей (при наличии) учитываются Сторонами при окончательном расчете.

3.3. Оплата работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в сроки, указанные в п. 3.1., но не раньше даты поступления средств из бюджета муниципального образования на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Сроки начала работ устанавливается  не позднее «___»_____________2012 г., окончания работ – не позднее «___»_____________2012 г.

4.2. В случае выполнения на объекте нескольких видов работ, фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания рабочей комиссией акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 при завершении последнего вида работ.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Передать в работу Подрядчику объект в течение 7 (семи) дней со дня подписания Договора Сторонами и обеспечить свободный доступ к объекту на протяжении всего периода производства работ.

5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ своими силами или с привлечением третьих лиц.

5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4. Принять работы, выполненные Подрядчиком  по акту приемки выполненных работ и, в случае обнаружения недостатков в результатах работ или отступлений от условий настоящего договора, заявить об этом Подрядчику.

5.1.5. Произвести оплату  в порядке, определенном Договором.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. В любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика

5.2.2. Приостанавливать работы, выполняемые Подрядчиком, в случае:

нарушения технологии выполняемых работ;

несоответствия выполняемых работ проектным решениям и действующим нормативным документам;

несоответствия выполняемых работ утвержденной сметной документации, техническому заданию;

грубых нарушений норм техники безопасности.

5.2.3. В случае выявления потребности в дополнительных работах Заказчик вправе вносить любые изменения  в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные Работы по стоимости не превышают 10% указанной в смете общей стоимости Работ.

5.2.4. Запрашивать у Подрядчика необходимую информацию и/или документацию, связанную с выполнением работ.

5.2.5. Привлекать к оценке качества и приемке выполненных работ представителей других организаций.

5.2.6. Отказаться от оплаты результата выполненных работ, не согласованных с Заказчиком.

5.2.7. Отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

5.2.8. Предъявлять требования, связанные с устранением недостатков выполненных работ, обнаруженных в течение гарантийного срока, предусмотренного Договором.

5.2.9. При выявлении недостатков в работе Подрядчика, а также в случае жалоб или заявлений граждан требовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков;

возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика;

возврата денежных средств, оплаченных за фактически не выполненную работу;

возмещения ущерба, причиненного жилищному фонду, имуществу Заказчика, третьим лицам или их имуществу, если они предоставляют Заказчику право защищать их интересы, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору или ущерба, причиненного работниками Подрядчика в процессе осуществления деятельности в соответствии с условиями Договора.

5.3. Подрядчик обязуется:

5.3.1. Выполнить все Работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, а также качественно - в соответствии со строительными нормами, правилами, техническими заданиями, произвести индивидуальное испытание смонтированного им оборудования (конструкций) со сдачей соответствующим контролирующим органам (при необходимости).

5.3.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

5.3.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.3.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

5.3.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.3.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.3.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.3.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.3.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.3.10.При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.3.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

5.3.12.	Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

5.3.13.	Сдать объект в эксплуатацию в установленные Договором сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.3.14.	Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

5.3.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

5.3.16. Подрядчик  до подписания акта выполненных работ, обязан передать Заказчику по акту исполнительную документацию (при наличии), в том числе:

акты на скрытые работы;

акты и/или протоколы на испытание систем и оборудования;

сертификаты на применяемые материалы и оборудование;

исполнительные съемки инженерных сетей и коммуникаций;

5.3.17. До подписания окончательного акта выполненных работ произвести вывоз мусора, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций и другого, принадлежащего Подрядчику имущества. В случае нарушения элементов благоустройства объекта Подрядчик обязан за свой счет произвести восстановление нарушенного благоустройства.

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Требовать оплаты результата выполненных работ в соответствии с их объемом, качеством и сроками выполнения.

5.4.1. Сдать объект досрочно по согласованию с Заказчиком.

6. Выполнение работ

6.1. Заказчик назначает в качестве представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком, назначает заместителя генерального директора по производству А.В. Белорукова.

Полномочным представителем Заказчика, осуществляющим функции технического надзора, является:

_____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

6.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

_____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

6.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

6.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

6.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

6.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4 Договора, представитель Заказчика имеет право:

6.5.1. Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

6.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

6.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

6.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

6.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства».

6.13. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

7. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

### 7.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) - "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. изменений N 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

### 7.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

### 7.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

### 7.4. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с п. 7.3 Договора.

### 7.5. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

8. Гарантии качества по сданным работам

### 8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

### 8.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

### 8.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее трех рабочих дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.

### 8.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

### 8.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

9. Ответственность сторон

### 9.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

### 9.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости, указанной в п. 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

### 9.3. За заключение договора субподряда Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 20% (Двадцати) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

### 9.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (5.3.5., 5.3.6., 5.3.7.), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) общей стоимости, указанной в п. 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

### 9.5. Подрядчик в полном объеме несет ответственность за убытки  (ущерб), причиненные  Заказчику или третьим лицам  его (Подрядчика) действиями (бездействием).

### 9.6. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

### 9.7. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

### 9.8. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

### 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

### 10.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 10.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

### 10.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

11. Срок действия договора. Расторжение договора

11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

### 11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

### 11.2.1. Если в течение 10 календарных дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.

### 11.2.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в п. 4.1 настоящего Договора даты начала работ.

### 11.2.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

### 11.3. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с п. 11.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

### 11.4. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

12. Разрешение споров

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

### 12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

### 12.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

13. Особые условия

13.1. _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Прочие условия

### 14.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

### 14.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

### 14.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

### 14.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

15. Приложения

К Договору, в качестве его неотъемлемой части прилагаются:

1. Приложение № 1 – Локальный  сметный расчет;

2. Приложение № 2 –Дефектная ведомость;

16. Адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ОАО «ДК Московского района» |  |
| Адрес: 603047, г. Н. Новгород, ул. Люкина, д. 3 |  |
| Р/счет: 40702810342040002561 В Волго-Вятский банк Сбербанка РФ г. Нижний Новгород Автозаводское отделение № 6056 |  |
| К/счет: 30101810900000000603 |  |
| БИК: 042202603 |  |
| ИНН: 5259047735 КПП: 525901001 |  |
| ОГРН: 1055236075520 |  |
| _______________________ /А.М. Гундоров |  |
| МП |  |